# 热搜网站项目完整复盘

——一个编程小白从零到完成第一个全栈项目的完整记录

# 一、项目概述

## 项目目标

做一个「热榜聚合」网站，能够展示知乎热榜和微博热搜，点击可以跳转到对应内容。

## 最终成果

- 后端：Node.js + Express，提供 API 接口

- 前端：纯 HTML + CSS + JavaScript，展示热榜数据

- 功能：知乎热榜、微博热搜切换展示，点击跳转

# 二、项目完整流程

## 阶段一：环境准备

| 步骤 | 命令/操作 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 安装 Node.js | 下载安装包 | 让电脑能运行 JavaScript 代码 |
| 创建项目目录 | D:\new path\Trae\hot-topics\test001 | 存放代码的地方 |
| 初始化项目 | npm init -y | 创建 package.json，项目的身份证 |
| 安装依赖 | npm install express axios cors | 安装三个工具包 |

安装的依赖包说明：

| 包名 | 作用 | 小白理解 |
| --- | --- | --- |
| express | Web 框架 | 帮你快速搭建网站服务器的工具 |
| axios | HTTP 请求库 | 帮你从别的网站获取数据的工具 |
| cors | 跨域中间件 | 解决浏览器安全限制的工具 |

## 阶段二：后端开发

创建 server.js，提供两个 API 接口：

- /api/zhihu → 返回知乎热榜

- /api/weibo → 返回微博热搜

启动命令：node server.js

## 阶段三：遇到的问题及解决

### 问题1：端口占用

- 报错：EADDRINUSE: address already in use :::3000

- 含义：3000 端口被之前的 node 进程占用了

- 解决：taskkill /F /IM node.exe 关掉所有 node 进程

- 小白理解：就像一个房间只能住一个人，3000号房间已经有人住了，要先把之前的人赶走

### 问题2：跨域问题（CORS）

- 报错：blocked by CORS policy

- 含义：浏览器安全策略，禁止 file:// 协议的页面请求 http:// 的接口

- 解决：后端添加 app.use(cors()) 允许跨域

- 小白理解：浏览器像保安，看到你从A楼去B楼拿东西会拦住你。CORS 就是给 B 楼说让 A 楼的人进来吧

### 问题3：数据格式不匹配

- 报错：data.map is not a function

- 含义：后端返回 { data: [...] } 对象，前端以为是数组

- 解决：前端改为 result.data 取出数组

- 小白理解：就像你点了外卖，以为盒子里就是饭，结果饭还包了一层塑料袋。你要先打开塑料袋（取 data）才能拿到饭

### 问题4：知乎链接跳转 404

- 现象：点击跳转后显示没有知识存在的荒原

- 含义：后端返回的 URL 是 api.zhihu.com/questions/...，这是内部格式

- 解决：替换成 www.zhihu.com/question/...

- 小白理解：API 地址是员工通道，用户要走正门

### 问题5：知乎 API 需要登录

- 报错：status code 401

- 含义：知乎 API 需要认证，没有权限访问

- 解决：换第三方公开 API

### 问题6：第三方 API 崩了

- 报错：ENOTFOUND、502

- 含义：第三方服务不稳定或不可达

- 最终方案：用静态数据（写死的数据）先跑通项目

- 小白理解：第三方 API 就像借别人的东西，人家可能不在家（ENOTFOUND）或者太忙（502）。干脆自己准备一份假数据先用着

# 三、最终代码结构

test001/

├── node_modules/        # 依赖包（自动生成，不用管）

├── package.json         # 项目配置文件

├── package-lock.json    # 依赖版本锁定文件

├── server.js            # 后端代码

└── index.html           # 前端代码

# 四、学到的核心概念

| 概念 | 小白理解 |
| --- | --- |
| 前后端分离 | 前端管展示，后端管数据，通过 API 沟通 |
| API | 前后端之间的传话筒 |
| 端口 | 电脑上的门，一个门一个服务 |
| 跨域 | 浏览器的安全保安，限制不同来源互相访问 |
| HTTP 状态码 | 200 成功、401 没权限、404 找不到、500 服务器崩了 |

# 五、启动项目的完整流程

# 1. 进入项目目录

cd /d "D:\new path\Trae\hot-topics\test001"

# 2. 启动后端

node server.js

# 3. 打开前端

双击 index.html 用浏览器打开

# 六、后续可优化方向

- 接入真实 API：找一个稳定的热榜 API

- 部署上线：用 GitHub Pages + 腾讯云函数

- 添加更多平台：抖音、B站、小红书等

- 改进样式：更美观的界面

- 添加搜索功能：搜索感兴趣的话题

# 七、总结

作为一个编程小白，今天完成了：

- ✅ 学会了搭建 Node.js 后端

- ✅ 理解了前后端分离的概念

- ✅ 解决了跨域问题

- ✅ 解决了数据格式问题

- ✅ 解决了 URL 跳转问题

- ✅ 完成了第一个全栈项目

遇到的每一个错误，都是学习的机会。

复盘时间：2026年4月28日